|  |  | LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/ /HUK/2024 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024-2026 |
| --- | --- | --- |

| No. | Project/Activities |  |  | Penanggung jawab | Baseline | Target |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator |  | Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE |  |  |  | 50% |  | 75% |  | 100% |  |
| INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Penyelenggaraan SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Tata Kelola SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Penyusunan Arsitektur SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada |  | Keputusan Bupati, Dokumen Arsitektur, Dokumentasi Sosialisasi |  | Dokumen Reviu |  | Dokumen Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan Arsitektur Layanan |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Penyusunan Arsitektur Data |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Penyusunan Arsitektur Aplikasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Penyusunan Arsitektur Infrastruktur |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Penyusunan Arsitektur Keamanan |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Sosialisasi Kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9. | Reviu kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 10. | Pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | 2. | Penyusunan Peta Rencana SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada |  | Keputusan Bupati, Dokumen Peta Rencana SPBE |  |  |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut |
|  |  | 1. | Identifikasi dan Analisis terhadap Dokumen RPJMD, Renstra Organisasi, RPD, dan dokumen lainnya |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Sosialisasi Kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Reviu kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | 6. | Pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 3. | Sinkronisasi Rencana dan Anggaran SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops, BPKAD, TAPD dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada |  | SOP, Lembar Konsultasi, DPA |  | DPA |  | DPA |
|  |  | 1. | Penyusunan SOP Koordinasi dan Konsultasi Rencana Anggaran SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Identifikasi kebutuhan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 3. | Koordinasi dan Konsultasi Rencana Anggaran SPBE Perangkat Daerah Kepada Bapplitbangda, Diskominfops, dan BPKAD terkait penganggaran TIK |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 4. | Pembahasan dan Pengajuan usulan Rencana Anggaran SPBE kepada TAPD |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 5. | Pelaksanaan rencana dan anggaran SPBE oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan terkendali |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 6. | Melaksanakan reviu dan evaluasi atas Rencana dan Anggaran SPBE secara periodik |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 4. | Penyusunan Proses Bisnis |  | Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada |  | Dokumen Proses Bisnis, Keputusan Bupati |  | Dokumen Reviu |  | Keputusan Bupati |
|  |  | 1. | Persiapan dan Studi Dokumen Proses Bisnis |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Analisis Dokumen RPJMD, Renstra Organisasi, RPD, Tupoksi, SOTK dan lainnya |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Penyusunan dokumen Proses Bisnis |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Proses Bisnis |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi Kebijakan Proses Bisnis |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Reviu kebijakan Proses Bisnis |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 7. | Pembaharuan kebijakan Proses Bisnis |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 5. | Perencanaan dan Pembangunan Aplikasi |  | Diskominfops dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada |  | SOP, Dokumentasi Pembangunan Aplikasi |  | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi |  | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi |
|  |  | 1. | Penyusunan SOP Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Persiapan dan identifikasi kebutuhan pembangunan aplikasi |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 3. | Penyusunan perencanaan dan pengganggaran pembangunan/pengembangan aplikasi |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 4. | Koordinasi dan konsultasi pembangunan/pengembangan aplikasi dengan Diskominfops Kab. Barito Timur yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 5. | Pengajuan usulan rencana dan anggaran pembangunan/pengembangan aplikasi |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 6. | Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang didalamnya telah mencakup siklus pembangunan/pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 7. | Reviu dan evaluasi secara periodik |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 6. | Penyediaan Layanan Pusat Data |  | Diskominfops | Belum ada |  | SOP, Dokumentasi Kegiatan |  | Dokumentasi Monitoring, Dokumen Reviu |  | Dokumentasi Monitoring, Dokumen Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Penyusunan SOP layanan pusat data/pusat komputasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Sosialisasi SOP layanan pusat data/pusat komputasi kepada seluruh perangkat daerah |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 3. | Perencanaan dan kerjasama pembangunan/pengembangan pusat data/pusat komputasi dan pusat kendali pemerintah daerah |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 4. | Koordinasi pemanfaatan layanan pusat data/pusat komputasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pusat data pemerintah pusat yang dikelola daerah |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 5. | Interkoneksi layanan pusat data/pusat komputasi pemerintah daerah dengan layanan Pusat Data Pemerintah Pusat |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  |  | 6. | Monitoring dan pemantauan atas kinerja pusat data/pusat komputasi Pemerintah daerah |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  | 7. | Reviu dan evaluasi layanan pusat/pusat komputasi data secara periodik |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  | 8. | Perbaikan atau peningkatan layanan pusat data/pusat komputasi sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 7. | Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah |  | Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Kegiatan |  | Dokumentasi Kegiatan, Dokumen PKS |  | Dokumen Reviu, Dokumen Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Persiapan dan identifikasi kebutuhan pembangunan jaringan intra |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Koordinasi/konsultasi dan kerjasama pembangunan/ pengembangan jaringan intra dengan pihak ISP/Provider, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Pusat |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan layanan jaringan intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Monitoring dan pemantauan atas kinerja jaringan intra |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  | 5. | Reviu dan evaluasi layanan jaringan intra |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | 6. | Perbaikan atau peningkatan layanan jaringan intra sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | 8. | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |  | Diskominfops | Belum ada |  | SOP, Dokumentasi Kegiatan |  | Dokumentasi Integrasi Data |  | Dokumen Reviu |
|  |  | 1. | Penyusunan SOP sistem penghubung layanan pemerintah |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Sosialisasi SOP sistem penghubung layanan SPBE kepada seluruh perangkat daerah |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 3. | Koordinasi pemanfaatan sistem penghubung layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi/interoperabilitas data pada sistem penghubung layanan Pemerintah yang tersedia sesuai kebutuhan dengan sistem elektronik yang diselenggarakan pemerintah Daerah |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  | 5. | Monitoring dan pemantauan atas kinerja sistem penghubung layanan yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | 6. | Reviu dan evaluasi layanan sistem penghubung layanan pemerintah |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | 7. | Perbaikan atau peningkatan layanan sistem penghubung layanan sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 9. | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE |  | Tim Koordinasi SPBE | Belum ada |  | Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Pelaporan |  | Dokumen Reviu |  | Dokumen Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Penyusunan program kerja Tim Koordinasi SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Perumusan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 3. | Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Reviu dan evaluasi atas tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE tahun sebelumnya |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Perbaikan dan peningkatan tugas/program kerja sebagai tindaklanjut hasil reviu dan evaluasi secara keseluruhan |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 10. | Kolaborasi Penerapan SPBE |  | Diskominfops dan Perangkat Daerah terkait | Belum ada |  | Dokumen Kerjasama |  | Dokumen Kerjasama |  | Dokumen Reviu, Dokumen Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Identifikasi layanan SPBE yang telah dilaksanakan dengan metode kolaborasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Perencanaan dan program kerja kolaborasi penerapan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Penyusunan MoU/PKS dengan perangkat daerah terkait kolaborasi penerapan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Kerjasama pengembangan/pembangunan sistem elektronik dalam rangka penerapan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Reviu dan evaluasi terhadap kerjasama penerapan SPBE |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | 6. | Perbaikan dan peningkatan kolaborasi penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara keseluruhan |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| B. | Manajemen SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Manajemen Resiko SPBE |  | Inspektorat, Diskominfops, dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada |  | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Risiko |  | Dokumentasi Kegiatan, Dokumen Pelaporan |  | Dokumen Pelaporan |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 1. | Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, dan struktur manajemen risiko SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen resiko |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan melaksanakan rapat berkala dan FGD |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Penetapan konteks risiko SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, area dampak, dan mitigasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Penyusunan evaluasi risiko SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawab |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9. | Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10. | Sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen risiko SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 11. | Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | 2. | Manajemen Keamanan Informasi SPBE |  | Diskominfops | Belum ada |  | SOP, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen KI |  | Dokumentasi Kegiatan |  | Dokumentasi Kegiatan |
|  |  | 1. | Identifikasi dan menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit pemilik risiko/perangkat daerah |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarakan kategori risiko SPBE dan target realisasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Penyusunan dan Penetapan dokumen manajemen keamanan informasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan informasi SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | 3. | Manajemen Data SPBE |  | Bapplitbangda dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumen Arsitektur Data, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Data |  | Data dan Aplikasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Perencanaan Data Induk dan Data Referensi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Pengumpulan Data Induk |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pedoman Manajemen Data |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Publikasi/Diseminasi Data |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 6. | Integrasi dan Pemutakhiran Data |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 4. | Manajemen Aset TIK SPBE |  | BPKAD dan Diskominfops | Belum ada |  | Data Aset TIK, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Aset TIK |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Inventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur) |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan dan Penetapan pedoman teknis penerapan manajemen Aset TIK terdiri dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penghapusan Aset TIK |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Reviu dan evaluasi manajemen Aset TIK |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  | 4. | Perbaikan atau peningkatan manajemen Aset TIK sebagai tindak lanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | 5. | Manajemen Kompetensi SDM SPBE |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada |  | Anjab ABK, Peta Jabatan bidang TIK, Rencana Pembinan Kompetensi TIK, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Kompetensi SDM SPBE |  | Dokumentasi Pembinaan Kompetensi TIK |  | Dokumentasi Pembinaan Kompetensi TIK |
|  |  | 1. | Penyusunan Injab, Anjab, ABK, dan Peta Jabatan SDM bidang TIK |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM bidang TIK |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Penyusunan dan Penetapan Pedoman manajemen SDM SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Perencanaan pengembangan kompetensi SDM bidang TIK |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Pengembangan kompetensi SDM bidang TIK |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 6. | Manajemen Pengetahuan SDM SPBE |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada |  | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Pengetahuan |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Penyusunan dan Penetapan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Pelaksanaan program kerja Manajemen Pengetahuan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Pengetahuan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 4. | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen pengetahuan sebagai tindak lanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Pengetahuan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 7. | Manajemen Perubahan SDM SPBE |  | Bagian Organisasi Setda dan Diskominfops | Belum ada |  | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Perubahan SPBE |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Penyusunan dan Penetapan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Pelaksanaan program kerja Manajemen Perubahan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Reviu dan evaluasi atas Manajemen Perubahan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  | 4. | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen perubahan sebagai tindak lanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen perubaan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 8. | Manajemen Layanan SPBE |  | Diskominfops | Belum ada |  | Perbup/ Kepbup, Dokumentasi Manajemen Layanan SPBE |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu |
|  |  | 1. | Pembentukan Tim Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan program kerja Manajemen Layanan SPBE terhadap layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Sosialisasi dan konsolidasi penguatan peran Tim Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 4. | Reviu dan evaluasi atas Manajemen Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  | 5. | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen Layanan SPBE sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 9. | Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Infrastruktur SPBE |  | Dokumen Audit Infrastruktur SPBE |  | Dokumen Hasil Evaluasi |
|  |  | 1. | Penetapan Tim Pelaksana Audit Infrastruktur SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Pengajuan akses akun audit tools Infrastruktur SPBE pada layanan.auditspbe@brin.go.id |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Analisis, dan Pengelolaan Data |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Penyusunan Laporan, Evaluasi, dan Tindak lanjut Audit Infrastruktur SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | 10. | Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Aplikasi SPBE |  | Dokumen Audit Aplikasi SPBE |  | Dokumen Hasil Evaluasi |
|  |  | 1. | Penetapan Tim Pelaksana Audit Aplikasi SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Pengajuan akses akun audit tools Aplikasi SPBE pada layanan.auditspbe@brin.go.id |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Analisis, dan Pengelolaan Data |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Penyusunan Laporan, Evaluasi, dan Tindak lanjut Audit Aplikasi SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 11. | Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Keamanan SPBE |  | Dokumen Audit Keamanan SPBE |  | Dokumen Hasil Evaluasi |
|  |  | 1. | Penetapan Tim Pelaksana Audit Keamanan SPBE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Pengajuan audit Keamanan SPBE kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 3. | Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, Analisis, dan Pengelolaan Data |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Penyusunan Laporan, Evaluasi, dan Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| C. | Layanan SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Layanan Perencanaan dan Penganggaran |  | Bapplitbangda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIPD |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan perencanaan dan anggaran menggunakan Aplikasi SIPD |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SIPD dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SIPD dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIPD |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 2. | Layanan Keuangan |  | BPKAD dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan keuangan menggunakan Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 3. | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SPSE |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengadaan barang dan jasa menggunakan Aplikasi SPSE |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SPSE dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SPSE dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SPSE |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 4. | Layanan Kepegawaian |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi My SAPK BKN |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan perencanan dan pelaporan implementasi layanan kepegawaian menggunakan Aplikasi My SAPK BKN |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi My SAPK BKN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi My SAPK BKN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi My SAPK BKN |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 5. | Layanan Kearsipan Dinamis |  | Disperpusip dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SRIKANDI |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan kearsipan dinamis menggunakan Aplikasi SRIKANDI |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SRIKANDI dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SRIKANDI dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SRIKANDI |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 6. | Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah |  | BPKAD dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMDA BMD |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengelolaan barang milik daerah menggunakan Aplikasi SIMDA BMD |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SIMDA BMD dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SIMDA BMD dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMDA BMD |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 7. | Layanan Pengawasan Internal Pemerintah |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengawasan internal pemerintah menggunakan Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SPIP Terintegrasi dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SPIP Terintegrasi dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 8. | Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi |  | Bagian Organisasi Setda dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan akuntabilitas kinerja organisasi menggunakan Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi e-SAKIP REVIU dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi e-SAKIP REVIU dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 9. | Layanan Kinerja Pegawai |  | BKPSDM dan Diskominfops | Dokumentasi Sosialisasi |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi e-Kinerja BKN |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan kinerja pegawai menggunakan Aplikasi e-Kinerja BKN |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi e-Kinerja BKN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi e-Kinerja BKN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi e-Kinerja BKN |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 10. | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik |  | Diskominfops | Dokumentasi Sosialisasi |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengaduan publik menggunakan Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SP4N-LAPOR dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SP4N-LAPOR dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 11. | Layanan Data Terbuka |  | Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi Open Data CKAN |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi Open Data CKAN |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi Open Data CKAN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi Open Data CKAN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi Open Data CKAN |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 12. | Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) |  | Bagian Hukum Setda dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi JDIH |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi JDIH |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi JDIH dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi JDIH dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi JDIH |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 13. | Layanan Publik Sektor Perizinan dan Investasi |  | DPMPTSP dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi OSS dan SiCANTIK |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi OSS dan/atau SiCANTIK |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi OSS dan SiCANTIK dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi OSS dan SiCANTIK dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi OSS dan SiCANTIK |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 14. | Layanan Publik Sektor Pajak dan Retribusi |  | Bapenda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi |  | Dokumen Panduan Aplikasi, Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 15. | Layanan Publik Sektor Telekomunikasi |  | Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Integrasi |  | Dokumentasi Integrasi |
|  |  | 1. | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMPERA |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi SIMPERA |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Integrasi Aplikasi SIMPERA dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4. | Integrasi Aplikasi SIMPERA dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMPERA |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| D. | Infrastruktur SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Optimalisasi Pusat Data Nasional |  | PDN dan Diskominfops | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Operasionalisasi dan Pemantauan PDN |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 2. | Optimalisasi Pusat Komputasi |  | Diskominfops dan ISP/Provider | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Operasionalisasi dan Pemantauan Pusat Komputasi |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 3. | Pembangunan Pusat Kendali |  | Diskominfops | Belum ada | Dokumen Perencanaan |  | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia |  | Dokumentasi Operasional |  |
|  |  | 1. | Identifikasi dan Analisis terhadap kebutuhan Pusat Kendali |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Perencanaan Pusat Kendali |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Pembangunan Infrastruktur Pusat Kendali |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4. | Operasionalisasi Pusat Kendali |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
|  | 4. | Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah |  | Diskominfops dan ISP/Provider | Belum ada | Dokumen Perencanaan |  | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia, Dokumen Uji Laik Operasi dan Operasional |  | Dokumentasi Integrasi dan Operasional |  |
|  |  | 1. | Identifikasi dan Analisis terhadap kebutuhan Pembangunan jaringan intra pemerintah |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Perencanaan Pembangunan jaringan intra pemerintah |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Pembangunan infrastruktur jaringan intra pemerintah |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | 5. | Uji laik operasi jaringan intra pemerintah |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 6. | Operasionalisasi jaringan intra pemerintah |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 7. | Integrasi jaringan intra pemerintah Barito Timur dengan pemerintahan lain baik antar kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 5. | Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |  | Diskominfops dan Kementerian Kominfo | Belum ada | Dokumen Perencanaan |  | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia, Dokumen Uji layanan dan Operasional |  | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan |  |
|  |  | 1. | Penyusunan kajian kebutuhan penerapan interoperabilitas data |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Perencanaan penerapan interoperabilitas data |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Penyusunan anggaran penerapan interoperabilitas data |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4. | Pengajuan dan pendaftaran layanan interoperabilitas ke Katalog Nasional |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 5. | Penyediaan Infrastruktur dan Uji kualitas layanan interoperabilitas data |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 6. | Operasionalisasi dan Pemantauan sistem penghubung layanan |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| E. | Aplikasi SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Single Sign On (SSO) Layanan SPBE |  | Diskominfops dan Perangkat Daerah terkait | Belum ada | Dokumen Perencanaan |  | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi |  | Dokumentasi Pemeliharaan |  |
|  |  | 1. | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Single Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Single Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 3. | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Single Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 4. | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Single Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
| F. | Keamanan SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Optimalisasi Keamanan Infrastruktur SPBE |  | Diskominfops dan BSSN | Belum ada | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Layanan |  |
|  |  | 1. | Penerapan layanan keamanan informasi pada infrastruktur SPBE |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 2. | Optimalisasi Keamanan Aplikasi SPBE |  | Diskominfops dan BSSN | Belum ada | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Layanan |  | Dokumentasi Layanan |  |
|  |  | 1. | Penerapan layanan keamanan informasi pada aplikasi SPBE |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| G. | Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur SPBE |  | BRIN, Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | 1. | Pelaksanaan Audit Internal Infrastuktur SPBE |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2. | Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastuktur SPBE |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 2. | Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi SPBE |  | BRIN, Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit |  |
|  |  | 1. | Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Khusus SPBE |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2. | Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi Khusus SPBE |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 3. | Pengawasan dan Pengendalian Keamanan SPBE |  | BSSN dan Diskominfops | Belum ada |  |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit |  |
|  |  | 1. | Pelaksanaan Audit Internal Keamanan SPBE |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2. | Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE |  |  |  |  |  |  | √ |  |

|  | Pj. | Bupati Barito Timur, Indra Gunawan |
| --- | --- | --- |